- TIPO DE REQUERIMIENTO

Regulatorio; Control de Cambios; Actualización de Información. Mejoramiento; Nueva funcionalidad; x; Generación Información. Proyecto.

| - DATOS DEL PRODUCTO |  |
| --- | --- |
| Nombre Producto / Requerimiento | REQ 677705 Módulo Malla de Turnos (Plataforma GRH) |
| Nombre del Sponsor/ Líder funcional /Líder Proyecto | - Sponsor / Líder funcional: Julian Andres Giranldo Arias - Sponsor / Líder funcional: William Alexander Tejada - Sponsor / Líder funcional: Samir Alexander Fandino - Sponsor / Líder funcional: Luis Eparquio Suarez - Sponsor / Líder funcional: Ricardo Rojas Sierra - Sponsor / Líder funcional: Oscar Ariel Acuña Sánchez - Sponsor / Líder funcional: Jhon Fredy Daza - Sponsor / Líder funcional: Freddy Yadir romero - Líder técnico: Héctor Mauricio Coronado Gutiérrez - Elaboración del requerimiento: Jair Uribe - Análisis / seguimiento: Tatiana Valcárcel Rodríguez |
| Objetivo del Requerimiento | Reemplazar la programación de turnos que hoy se hace en Excel (Contact Center, Soporte en sitio, Mesa de soporte técnico y Laboratorio) por un módulo de la Plataforma GRH que permita: - parametrizar turnos, estados y catálogos por empresa y frente operativo; - construir, validar y publicar mallas semanales o mensuales; - gestionar novedades con trazabilidad; - consultar quién está en turno o disponible; - que el empleado vea su programación; - generar y exportar las horas que Talento Humano / nómina requiere para el pago (sin liquidar dinero). |

- ENTES AFECTADOS

x; Operación Contact Center; x; Talento Humano / nómina; x; Laboratorio. x; Soporte en sitio / regionales / SPT; x; Empleados operativos; x; Gerencia de Soluciones / equipo de desarrollo GRH. x; Mesa de soporte técnico; x; Administración de empresa GRH.

| - DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Situación Actual | Situación Propuesta |
| Hoy cada frente arma su malla en Excel, con reglas y catálogos distintos, sin un sistema único ni trazabilidad formal. Contact Center: las supervisoras construyen una malla mensual con turnos tipificados entre semana y en domingo/festivo; el coordinador revisa y la envía aproximadamente una semana antes del mes. Incluye marcaciones para vacaciones, festivos, campañas, breaks, almuerzos, rotación, asistencia a sede y cruce manual contra el formato de novedades de nómina. Se reportan horas extra festivas y recargo nocturno según cortes de nómina. Soporte en sitio / Mesa / Laboratorio: Excel con varios turnos, programación por regional, zona y SPT (alrededor de 40 técnicos en Bogotá). Se envía el viernes y se modifica casi a diario por novedades. Un técnico puede cubrir dos turnos el mismo día (extras). Si alguien descansa sábado, se cubre con laboratorio o mesa. Jornada de referencia 42 h semanales. Mesa consulta en línea quién está en turno/zona/SPT para asignar casos. Estados típicos: DES, incapacidad, permiso, capacitación, actividad (no recibe casos). | Implementar el módulo Malla de Turnos en la Plataforma GRH, parametrizable por empresa y por frente operativo, reutilizando funcionarios, áreas, cargos, calendario/festivos, autenticación, notificaciones y línea de tiempo ya existentes. El módulo debe permitir: - Integración al catálogo de módulos/submódulos, permisos y aislamiento por empresa. - Catálogos de frentes, plantillas de turno, estados de celda, campañas, territorio, modalidades, sitios, reglas de cobertura/compensatorio y motor de validación. - Construcción de malla (persona × día) con turno/estado, atributos opcionales, segundo turno, filtros, copia masiva y control de concurrencia. - Validación de conflictos, indicadores de cobertura y rotación híbrida (manual / asistida / automática) con simulación. - Ciclo de publicación: borrador → revisión → publicada / rechazada; edición controlada tras publicar según configuración del frente. - Novedades operativas, historial inmutable y notificación informativa al empleado (sin aceptación). - Consulta operativa (quién está en turno/disponible/cobertura del día) y vistas del empleado (propia y grupo según política). - Reportes de horas, exportación Excel/PDF, cruce con novedades TH e intercambio de turnos configurable (puede nacer deshabilitado). Alcance documentado: épicas EP-00 a EP-09 e historias HU01 a HU81. Detalle funcional en PRY del repositorio SharePoint del proyecto. |
| Beneficios esperados |  |
| - Una sola herramienta en lugar de varios Excel desconectados. - Mitigación de errores de cobertura y de cruce con nómina. - Trazabilidad de quién cambió un turno y por qué. - El empleado conoce su programación y los cambios sin depender del correo con el Excel completo. - Horas listas para el corte de nómina, sin liquidar salarios (solo horas). - Parametría por frente: Contact Center y Soporte conviven sin forzar el mismo catálogo. - Construcción gobernada por permisos, publicación y reglas configurables. |  |
| Transacciones Proyectadas – Capacidad Requerida |  |
| Volumen estimado (levantamiento 27/08/2026, sujeto a validación): - Soporte en sitio: ~40 técnicos, varias regionales/SPT; cambios diarios de celda; consulta de disponibilidad en horario operativo (~06:00–21:00). - Contact Center: malla mensual del grupo de operadores y supervisores; ajustes puntuales por novedad. - Concurrencia: coordinadores/supervisoras editando; analistas de mesa consultando en paralelo. - Grilla típica: decenas de personas × hasta 31 días. - Histórico de cambios de celda: se conserva; no se sobrescribe. La consulta “quién está ahora” debe reflejar el valor vigente de forma inmediata (segundos), no en el siguiente envío semanal. Cifras de picos transaccionales se cerrarán en diseño técnico. Construcción orientativa: 9 sprints de 2 semanas (~18 semanas), equipo Fullstack + Backend + Frontend + QA. |  |

5. ESPECIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

FRONTEND:

Necesidad de interfaz (negocio / diseño; detalle en PRY y prototipos): - Parametrización: frentes, capacidades del frente, plantillas de turno (horario, color, medianoche, breaks), estados con flags, campañas, territorio, modalidades, sitios, restricciones, cortes, tipos de hora, reglas y motor de validación; importación asistida desde Excel. - Construcción: crear malla por periodo/frente, seleccionar grupo, grilla persona × días, asignar turno/estado/extra/atributos, filtros, copia masiva, fijar atributo por periodo. - Validación y rotación: indicadores de cobertura/equilibrio, conflictos, patrones, simulación, exclusiones, asistida, reequilibrio y ajuste manual. - Publicación: enviar a revisión, publicar, rechazar con motivo; editar publicada según configuración. - Novedades e historial: aplicar novedad, consultar historial por funcionario, notificaciones. - Consulta operativa: quién está en turno/disponible y cobertura del día. - Vista empleado: mi programación (día/semana/mes), programación del grupo según política, historial reciente. - Reportes: horas por tipo, export malla/cobertura, import/cruce TH, compensatorio. - Intercambio (si el frente lo habilita): solicitar, validar, aprobar/rechazar y aplicar. - No se requiere pantalla de indicadores de desempeño ni liquidación de nómina

REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01. La malla operativa es distinta de la jornada contractual; no se mezcla con el dominio de jornada ya existente en GRH. - RN-02. Toda información de negocio se aísla por empresa (multi-tenant). - RN-03. El turno es plantilla reutilizable; la celda referencia la plantilla (o un estado), no redefine el catálogo. - RN-04. Un empleado puede tener más de un turno el mismo día (slot extra); el solape horario indebido se impide o se valida según reglas. - RN-05. Los atributos de celda (territorio, modalidad, sitio, campaña, etc.) se habilitan por configuración del frente. - RN-06. Los estados definen comportamiento por flags (cuenta horas, asignable a casos, notifica, etc.), no por pantallas fijas por cada novedad. - RN-07. Tras publicar, el cambio es puntual (no una versión completa nueva de toda la malla) y deja historial: valor anterior, nuevo, usuario, fecha y motivo. - RN-08. El empleado no acepta el cambio; la notificación es informativa. - RN-09. La edición y la consulta dependen de permisos de sección y del alcance de frentes del usuario/rol. - RN-10. Nómina recibe horas (ordinaria, extra, festiva, recargo, etc. según catálogo), no el valor a pagar. Se respetan cortes de nómina. - RN-11. Un recurso de otro frente/área puede cubrir el mismo día cuando la operación lo permita. - RN-12. La visibilidad de la malla del grupo para el empleado depende de la política del frente. - RN-13. Severidad de reglas (info / advertencia / bloqueo) es parametrizable; no se hardcodean umbrales de negocio en el producto. - RN-14. El intercambio de turnos es opcional por frente (puede nacer deshabilitado). - RN-15. Fuera de alcance de esta necesidad: liquidación en pesos, módulo completo de vacaciones/incapacidades TH, indicadores de desempeño, personal de fábrica, reportería gráfica avanzada corporativa.

BACKEND

Necesidad de capacidades de servicio (no es diseño de APIs en este documento): - Nuevo dominio de programación operativa (microservicio / BD propia). - Multi-tenant: mallas, catálogos y reportes por empresa. - Reutilizar maestros de funcionario, área, cargo, calendario/festivos, usuarios/roles, notificaciones y timeline. - Persistir frentes, plantillas, estados, reglas, mallas, celdas, historial, staging de importación TH e intercambio. - Calcular horas por tipo según configuración, festivos y corte. - Exponer consulta de asignación vigente para mesa y vistas de empleado. - Autorización por rol/sección y por alcance de frente. - Exportación Excel/PDF e importación asistida / cruce TH.

6. REPORTES PARA OPERACIÓN Y CONTROL

- Indicar reportes a alimentar e información requerida para cada uno: Nombre Reporte Afectar; Descripción. x; Exportación de malla (Excel/PDF); Programación del periodo/frente con personas, días, turnos/estados y atributos habilitados.. x; Reporte de horas del periodo; Horas por tipo configurado (ordinaria, extra, festiva, recargo, etc.), por persona y/o frente, alineado a cortes de nómina.. x; Horas de novedad vs operativas; Separación de horas asociadas a novedades respecto de horas operativas.. x; Cobertura del día / para terceros; Cobertura por dimensiones habilitadas del frente (turno, sitio, territorio, etc.), exportable cuando se requiera entregar a terceros.. x; Cruce con novedades TH; Resultado del contraste entre programación y novedades importadas según plantilla parametrizada.. x; Compensatorio en reporte; Aplicación de reglas de compensatorio configuradas sobre el periodo reportado.. x; Historial de cambios; Consulta operativa/auditoría por funcionario o celda (quién cambió, cuándo, antes/después, motivo).

7. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

No.; Requisito. 1.; Autenticación y sesión de la Plataforma GRH.. 2.; Autorización por permisos de sección (crear/leer/actualizar/eliminar) y por alcance de frentes.. 3.; Aislamiento estricto por empresa: un usuario no ve ni modifica datos de otra empresa.. 4.; Trazabilidad de cambios relevantes en celdas (historial inmutable).. 5.; Notificaciones solo a destinatarios autorizados / vinculados a la celda o rol.. 6.; Exportaciones e importaciones sujetas a los mismos controles de permiso y tenant.. 7.; Protección de la información en tránsito y de tokens/credenciales alineada a los estándares de la plataforma GRH: - JWS (JSON Web Signature) para firmar y verificar la integridad/autenticidad de tokens o mensajes firmados. - HMAC para integridad y autenticación de mensajes (p. ej. firmas de verificación asociadas a secretos compartidos). - AES-256 para cifrado simétrico de datos sensibles cuando aplique.. 11.; Datos de prueba preferiblemente no productivos u ofuscados (ver sección 8).. 12.; Cumplir políticas internas de seguridad de la información de Datacenter / DCSAS aplicables a GRH..

8. DATOS DE PRUEBA

En esta fase el cliente debe autorizar si las pruebas deben ejecutarse con datos de producción o datos ofuscados/no reales. Propuesta: - Ambientes de desarrollo : datos de prueba / ofuscados (empresas y personas ficticias o anonimizadas), con catálogos y mallas representativos de Contact Center y Soporte. - No usar datos reales de producción salvo autorización explícita y controlada. - Para UAT / piloto: conjunto acotado de datos reales o semireales de un frente piloto, con permiso del sponsor/líder funcion Requisito; Producción; Datos Ofuscados no reales. Autorizo la utilización de datos así:.

| 9. APROBACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | ROL/ CARGO | FIRMA |
| ## FECHA DE LA SOLICITUD: |  |  |